АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОГОРКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                 ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2016г.                                                                                №  182

О внесении изменений в постановление администрации Новогоркинского

сельского поселения № 67 от 14.05.2014г. «Об утверждении  программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области »»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013  № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», на основании протоколов общих собраний  собственников жилых помещений в многоквартирных домах по определению вида работ общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Новогокинского сельского поселения, администрация Новогоркинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление администрации Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области № 67 от 14.05.2014г. «Об утверждении  программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области »».

2.Приложение № 1, Приложение № 2 к постановлению администрации Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области № 67 от 14.05.2014г. «Об утверждении  программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области »» изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Новогоркинского сельского поселения

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новогоркинскогосельского поселения                               С.А.Беляков

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Новогоркинского

сельского поселения Лежневского

муниципального района  Ивановской

области от 09.09.2016г. № 182

ПРОГРАММА

Капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

- Паспорт региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| Наименование Программы | программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документа и дата принятия решения о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Разработчик Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| Задачи Программы | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| Источники финансирования Программы | средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; средства федерального бюджета, средства бюджета Ивановской области, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами |
| Показатель (индикатор) Программы | количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2044 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ивановской области, Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области, Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района  Ивановской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда — многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические — с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить основные цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| --- | --- |
| Задачи Программы | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» (далее – Закон Ивановской области 
№ 51-ОЗ).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, местного бюджета, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

6. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению из Программы (включению в Программу);

изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (исключенных из Программы), а также перечень многоквартирных домов, по которым изменена очередность проведения капитального ремонта общего имущества.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

7. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района  Ивановской области.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- Снижение уровня износа жилищного фонда, повышение безопасности и комфортности проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства поселения и создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории муниципального образования

- ежегодное  увеличение  объемов  проведенного  капитального  ремонта многоквартирных домов;

- повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания населения Новогоркинского сельского поселения, надежности работы внутридомовых жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания жителей многоквартирных жилых домов на территории Новогоркинского сельского поселения;

- передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного год

Приложение № 2 к   постановлению

Администрации Новогоркинского

сельского поселения Лежневского

муниципального района Ивановской

области от 09.09.2016г. № 182

| Наименование муниципального образования | Наименование населённого пункта | Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома |  | Год проведения капитального ремонта | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 3 | 2015 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Подгорная | 5 | 2015 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 8 Марта | 1 | 2015 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 8 Марта | 2 | 2015 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 7 | 2015 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 1 | 2015 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Московская | 4 | 2015 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 2А | 2015 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Подгорная | 7 | 2015 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Подгорная | 9 | 2015 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 9 | 2017 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 2 | 2018 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 17 | 2019 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | 2 Шуйская | 2А | 2020 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Московская | 1 | 2022 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 3 | 2025 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 1 | 2025 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 15 | 2025 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 6 | 2025 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 4 | 2025 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 6 | 2026 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Б.Шуйская | 2А | 2026 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 8 | 2027 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Фабричная | 5 | 2028 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 19 | 2031 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 8 Марта | 2 | 2035 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 8 Марта | 1 | 2035 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Фрунзе | 2 | 2035 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 5 | 2035 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 2А | 2035 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 9 | 2035 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 7 | 2035 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 9 | 2035 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Фабричная | 3 | 2035 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 1 | 2035 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 15 | 2035 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 17 | 2035 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 7 | 2036 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 2 Шуйская | 2А | 2036 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Московская | 1 | 2036 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 1 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Московская | 4 | 2037 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Подгорная | 3 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 6 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 4 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 5 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 8 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Б.Шуйская | 2А | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 19 | 2037 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 6 | 2038 | Капитальный ремонт крыши |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Б.Шуйская | 2 | 2041 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 8 Марта | 1 | 2041 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. 8 Марта | 2 | 2041 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 1 | 2041 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Фабричная | 3 | 2041 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 2 | 2041 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 9 | 2041 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Фабричная | 2А | 2041 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 17 | 2042 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 7 | 2042 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фабричная | 1 | 2044 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Фабричная | 3 | 2044 | Капитальный ремонт фасада |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Советская | 9 | 2044 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул.Фрунзе | 2 | 2044 | Капитальный ремонт фундамента |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение | ул. Советская | 17 | 2044 | Капитальный ремонт фасада |