АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.                                                                   № 92

О внесении изменений в постановление администрации

Новогоркинского  сельского поселения № 273 от 26.11.2015г.  «Об утверждении муниципальной программы  Новогоркинского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»».

В связи с необходимостью корректировки показателей программы и планирования    расходов на 2016 год, администрация Новогоркинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление администрации Новогоркинского сельского

поселения № 273 от 26.11.2015г. «Об утверждении муниципальной программы

Новогоркинского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории

Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской

области»».

2.Приложение к постановлению администрации Новогоркинского сельского поселения

№ 273 от 26.11.2015г. читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему

постановлению.

3.Постановление № 43 от 28.03.2016г. «О внесении изменений в постановление

администрации Новогоркинского сельского поселения № 273 от 26.11.2015г. «Об

утверждении муниципальной программы Новогоркинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского

поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»» отменить.

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселения.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава Новогоркинского сельского поселения                                         С.А.Беляков

Приложение

к постановлению администрации

Новогоркинского сельского поселения

№ 92 от 11.05.2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новогоркинского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»

- Паспорт программы

Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети

Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| Цели Программы | 1. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области. 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1.Развитие сети автодорог в поселении 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Обеспечение условий по повышению безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям - Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Заказчики Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 1.Бюджет Лежневского муниципального района 1067397=00 руб. в том числе по годам: 2016г.- 515597=00руб., 2017г.- 275900=00руб., 2018г.- 275900=00 2.Бюджет Новогоркинского сельского поселения 4326843=91руб., в том числе по годам: 2016г.- 1652008=47руб., 2017г.- 1624835=44руб., 2018г.-1050000=00руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Поддержание дорог внутри поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; 2. Обеспечение безперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении |

1.Характеристика текущего состояния транспортной системы поселения.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Протяженность муниципальных  дорог в Новогоркинском сельском поселении -  27337 км.

Дороги, на территории поселения, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных  дорог  можно расценивать как неудовлетворительное,  развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения, поэтому мероприятия по ремонту  дорог  направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения

Значительное внимание в транспортной системе поселения необходимо уделять развитию дорожного хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает необходимость  в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения

Администрация Новогоркинского сельского поселения  при разработке Программы основывалась на:

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Устав Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

2.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы

Политика поселения в сфере транспорта направлена на создание условий для решения обеспечения повышения качества жизни населения, путем обеспечения создания качественной автодорожной сети, повышение безопасности населения в части повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования Новогоркинского сельского поселения

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Цель 2 - Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети  муниципального образования Новогоркинского сельского поселения

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по обеспечению безопасности дорожного движения, дорожных условий на автомобильных дорогах муниципального значения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

- 3.Обоснование ресурсного обеспечения  программы

| Источник | Сроки исполнения |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| Бюджет Новогоркинского сельского поселения | 1652008=47 | 1624835=44 | 1050000=00 | 4326843=91 |
| Бюджет Лежневского муниципального района | 515597=00 | 275900=00 | 275900=00 | 1067397=00 |
| ВСЕГО: | 2167605=47 | 1900735=44 | 1325900=00 | 5394240=91 |

\

Потребность  в финансировании программных мероприятий на 2016-2018 годы составляет

5394240=91 руб. из них:

Разработка сметной документации – 94406=31 руб.

Реализация мероприятий программы – 5299834=60 руб.

| Источник финансирования | 2016 год (руб.) |  | 2017 год (руб.) |  | 2018 год (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметные расходы | Реализация мероприят. | Сметные расходы | Реализация мероприят. | Сметные расходы | Реализация мероприят |
| Бюджет Новогоркинского сельского поселения | 26355=60 | 1625652=87 | 30496=71 | 1594338=73 | 21000=00 | 1029000=00 |
| Бюджет Лежневского муниц. района | 5518=00 | 510079=00 | 5518=00 | 270382=00 | 5518=00 | 270382=00 |
| ВСЕГО: | 31873=60 | 2135731=87 | 36014=71 | 1864720=73 | 26518=00 | 1299382=00 |

4. Механизм реализации  программы

Организацию управления за ходом реализации Программы и контроль осуществляет – администрация муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение»

5.Оценка эффективности  программы, рисков ее реализации.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации   функций достижения приоритетов и целей   в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий развития сети дорог внутри поселения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность

реализации стратегически и социально важных   проектов и видов деятельности;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут

сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

- неактуальность планирования и запаздывание согласования  Программы;

- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям

Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

Перечень проводимых мероприятий муниципальной программы

Новогоркинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского

поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»

2016 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяжен ность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новые Горки ул. Подгорная | 0,47 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги | 2 кв. 2016г. | 135374=82 бюджет с/п |
| 2. | с.Новые Горки ул.Октябрьская | 0,578 | Текущий ремонт дороги | 2 кв. 2016г. | 185098=20 бюджет с/п |
| 3. | с.Новые Горки ул.Лесная | 0,553 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 149617=42 бюджет с/п |
| 4. | с.Новые Горки ул.2 Восточная | 0,28 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 204589=49 бюджет с/п |
| 5. | с.Новые Горки пер.Корневский | 0,3 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 152125=54 бюджет с/п |
| 6 | с.Новые Горки ул.4 Шуйская | 0,34 | Текущий ремонт дороги | 2 кв. 2016г. | 70618=72 бюджет с/п |
| 7 | д.Корнево | 0,75 | Текущий ремонт дороги | 2 кв. 2016г. | 98000=00 бюджет с/п |
| 8 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 18,028 | Выполнение кадастровых работ по межеванию автомобильных дорог, подготовка технической документации | 2 кв. 2016г. | 100000=00 бюдж.ет с/п |
| 9 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 1,4 кв. 2016г. | 330228=68 бюджет с/п |
| 10 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1,4 кв. 2016г. | 510079=00 бюджет района |
| 11 | с.Новые Горки, территория поселения |  | Выполнение работ, согласно проекта организации дорожного движения по территории села Новые Горки Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденного постановлением администрации Новогоркинского сельского поселения от 15.08.2013г. № 113 | 2 кв. 2016г. | 100000=00 бюджет с/п |
| 12 | с.Новые Горки ул.Ленина, ул.Южная, ул.Октябрьская (частично), пер.Корневский, ул.Набережная (с заездами), ул.4-я Шуйская, д.Есино. д.Борисцево (частично) д.Дудино (частично) |  | Грейдирование автомобильных дорог | 2 кв. 2016г. | 100000=00 бюджет с/п |
|  | ИТОГО: | 21,279 |  |  | 2135731=87 |

2017 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяженность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дудино | 1,1 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 147000=00 бюджет с/п |
| 2 | с.Новые Горки ул.1 Линия |  | Текущий ремонт дороги. | 2кв 2017г. | 49000=00 бюджет с/п |
| 3 | с.Новые Горки ул. 2 Линия | 0,2 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 49000=00 бюджет с/п |
| 4 | с.Новые Горки ул. 3 Линия | 0,2 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 49000=00 бюджет с/п |
| 5 | с.Новые Горки ул. 4 Линия | 0,2 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 49000=00 бюджет с/п |
| 6 | с.Новые Горки ул. 6 Линия | 0,2 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 49000=00 бюджет с/п |
| 7 | с.Новые Горки ул.Южная | 0,292 | Текущий ремонт дороги | 2кв. 2017г. | 234550=23 бюджет с/п |
| 8 | с.Новые Горки ул.Первомайская | 0,707 | Текущий ремонт дороги | 2кв. 2017г. | 279788=50 бюджет с/п |
| 9 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,014 | Выполнение кадастровых работ по межеванию автомобильных дорог, подготовка технической документации | 2,3кв 2017г. | 100000 бюджет с/п |
| 10 | д. Дягильково | 1,2 | Текущий ремонт дороги. | 3 кв. 2017г. | 147000=00 бюджет с/п |
| 11 | с.Новые Горки ул.Ленина |  | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2017г. | 147000=00 бюджет с/п |
| 12 | д.Есино | 0,5 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2017г. | 147000=00 бюджет с/п |
| 13 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 1,4 кв. 2017г. | 147000=00 бюджет с/п |
| 14 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1,4 кв. 2017г. | 270382=00 бюдж. район. |
|  | ИТОГО: | 13,613 |  |  | 1864720=73 |

2018 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяженность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Панютино | 0,7 | Текущий ремонт дороги. | 2кв 2018г. | 98000=00 бюджет с/п |
| 2 | д.Борисцево | 0,7 | Текущий ремонт дороги. | 2кв 2018г | 147000=00 бюджет с/п |
| 3 | с.Новые Горки ул. Набережная | 0,629 | Текущий ремонт дороги. | 3 кв 2018г. | 196000=00 бюджет с/п |
| 4 | д.Коровиха ул.Новая | 0,73 | Текущий ремонт дороги. | 3кв. 2018г | 196000=00 бюджет с/п |
| 5 | д.Коровиха ул.Зеленая | 0,45 | Текущий ремонт дороги. | 3кв. 2018г | 147000=00 бюджет с/п |
| 6 | д.Коровиха ул.Полевая | 0,52 | Текущий ремонт дороги. | 3кв. 2018г | 49000=00 бюджет с/п |
| 7 | д.Коровиха ул.Урожайная | 0,6 | Текущий ремонт дороги | 3кв. 2018г | 49000=00 бюджет с/п |
| 8 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 1,4 кв. 2018г. | 147000=00 бюджет с/п |
| 9 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1,4 кв. 2018г.. | 270382=00 бюджет района |
|  | ИТОГО: | 4,329 |  |  | 1299382=00 |