Приложение

Перечень проводимых мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского

поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

на 2015 – 2017 годы»

2015 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяжен ность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новые Горки ул. Горького | 0,62 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, восстановление асфальтового полотна дороги | 3 кв.2015г. | 799354=42 бюджет с/п |
| 2. | дер. Старый Карачун | 0,4 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги | 3 кв.2015г. | 199985=22 бюджет с/п |
| 3. | с.Новые Горки ул. Восточная | 0,27 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, в том числе установка водоотводящей трубы (диам.0,8м) | 4 кв.2015г. | 132179=10 бюджет с/п |
| 4 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,015 | Межевание автомобильных дорог | 2 кв.2015г. | 50000 бюджет с/п |
| 5. | с.Новые Горки ул. Корневская; ул. Горького; ул. Фабричная |  | Установка дорожных знаков, нанесение и восстановление горизонтальной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей | 2 кв. 2015г. | 153998=63 бюджет с/п |
| 6 | с. Новые Горки ул.П.Ярцева | 0,38 | Текущий ремонт дороги. | 2 кв. 2015г. | 69902=20 бюдж.с/п |
| 7 | с.Новые Горки ул.Фабричная | 0,5 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги | 3 кв.2015г | 465502=92 бюдж.с/п |
| 8 | с.Новые Горки ул.Советская | 0,1 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги | 3 кв.2015г | 71337=17 бюдж.с/п |
| 9 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично-дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 4кв. 2015г. | 169223=10 бюджет с/п |
| 10 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично-дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 2014г. 2015г. | 345000 бюджет с/п |
| 11 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 19,7 | Расчистка от снега улично-дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1кв. 2015г. | 121497=00 бюдж..района |
| 12 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 19,7 | Расчистка от снега улично-дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 278800=00 бюдж..района |
| 13 | с.Новы Горки, ул.Корневская | 0,207 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г. | 10079=95 бюджет с/п |
| 14 | д.Коровиха, ул.Урожайная | 0,276 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 13439=94 бюджет с/п |
| 15 | д.Коровиха, ул.Новая | 0,3 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 14608=63 бюджет с/п |
| 16 | д.Коровиха, ул.Полевая | 0,22 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 10712=99 бюджет с/п |
| 17 | д.Коровиха. ул.Молодежная | 0.2 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 9739=08 бюджет с/п |
| 18 | с.Новые Горки, ул.Фабричная (в районе ТП № 7) | 0.2 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 9739=08 бюджет с/п |
| 19 | д.Дягильково (в конце деревни) | 0,15 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 7304=31 бюджет с/п |
| 20 | д.Дудино | 0.5 | Грейдирование автомобильной дороги | 2 кв.2015г | 24347=72 бюджет с/п |
| 21 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 19,7 | Разработка проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов в границах Лежневского муниципального района | 2,3 кв. 2015г. | 47280=00 бюдж..района |
| 22 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 19,7 | Проведение комплекса кадастровых работ по государственному учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Лежневского муниципального района | 2,3 кв. 2015г. | 80000=00 бюдж..района |
| 23 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 19,7 | Выполнение работ по профилированию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Лежневского муниципального района в летний период | 2,3 кв. 2015г. | 121210=73 бюдж..района |
| 24 | с.Новые Горки, ул.Набережная | 0,629 | Работы по восстановлению профиля дорожного полотна | 4 кв. 2015г. | 35293=00 |
| 25 | с.Новые Горки ул.Некрасова | 0,44 | Работы по восстановлению профиля дорожного полотна | 4 кв. 2015г | 24690=04 |
|  | ИТОГО: | 112,457 |  |  | 3265225=23 |

2016 год.

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяжен ность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новые Горки ул. Комсомольская | 0,24 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, | 2 кв.2016г. | 150000 бюджет с/п |
| 2. | с.Новые Горки ул.Лесная | 0,4 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, в том числе установка 2-х водоотводящих труб. | 3 кв.2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 3. | с.Новые Горки ул.Болотная | 0,38 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 3 кв.2016г. | 100000 бюджет с/п |
| 4. | с.Новые Горки ул. Некрасова | 0,44 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 3 кв.2016г. | 100000 бюджет с/п |
| 5. | с.Новые Горки ул. 5-я Линия | 0,21 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, в том числе установка водоотводящей трубы. | 3 кв.2016г. | 150000 бюджет с/п |
| 6. | с.Новые Горки ул. Набережная | 0,7 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 4 кв.2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 7. | с.Новые Горки ул. Южная | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 4 кв.2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 8. | с.Новые Горки ул. Южная; ул. Горького; ул. Корневская |  | Установка дорожных знаков, нанесение и восстановление горизонтальной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей | 4 кв. 2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 9 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,015 | Межевание автомобильных дорог | 2,3 кв. 2016г. | 50000 бюдж.ет с/п |
| 10 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | В зимнее время | 200000 бюджет с/п |
| 11 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 20,35 | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1кв. 2015г. | 278800=00 бюдж.района |
|  | ИТОГО: | 31,935 |  |  | 1828800=00 |

2017 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяженность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Корнево | 1,0 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 2 | с.Новые Горки ул.1 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 3 | с.Новые Горки ул. 2 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2 кв.2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 4 | с.Новые Горки ул. 3 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 5 | с.Новые Горки ул. 4 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 6 | с.Новые Горки ул. 6 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 7 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,014 | Межевание автомобильных дорог | 2,3кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 8 | д. Дягильково | 1,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 3 кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 9 | с.Новые Горки ул.Советская | 0,8 | Восстановление асфальтового полотна дороги | 3 кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 10 | с.Новые Горки ул.Подгорная | 0,5 | Восстановление асфальтового полотна дороги | 3 кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 11 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | В зимнее время | 150000 бюджет с/п |
| 12 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения | 20,35 | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1кв. 2015г. | 278800=00 бюдж.район. |
|  | ИТОГО: | 33,864 |  |  | 1328800=00 |