Утверждена

Постановлением администрации

Новогоркинского сельского поселения

№ 149  от 12.11.2014г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области                             на 2015 – 2017 годы»

- Паспорт программы

Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети

Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| Цели Программы | 1. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области. 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1.Развитие сети автодорог в поселении 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Обеспечение условий по повышению безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям - Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Заказчики Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 1.Бюджет Лежневского муниципального района 2015год - 278800руб., 2016год – 0 руб., 2017год – 0 руб. Итого – 278800руб. 2.Бюджет Новогоркинского сельского поселения 2015год – 1789097руб., 2016год – 1550000руб., 2017год – 1050000руб. Итого – 4389097руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Поддержание дорог внутри поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; 2. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении |

- Характеристика текущего состояния транспортной системы поселения.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Протяженность муниципальных  дорог в Новогоркинском сельском поселении -  27044 км.

Дороги, на территории поселения, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных  дорог  можно расценивать как неудовлетворительное,  развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения, поэтому мероприятия по ремонту  дорог  направлены на улучшение их транспортно-эксплутационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения

Значительное внимание в транспортной системе поселения необходимо уделять развитию дорожного хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает необходимость  в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения

Администрация Новогоркинского сельского поселения  при разработке Программы основывалась на:

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Устав Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

- Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Политика поселения в сфере транспорта направлена на создание условий для решения обеспечения повышения качества жизни населения, путем обеспечения создания качественной автодорожной сети, повышение безопасности населения в части повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования Новогоркинского сельского поселения

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Цель 2 - Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети  муниципального образования Новогоркинского сельского поселения

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по обеспечению безопасности дорожного движения, дорожных условий на автомобильных дорогах муниципального значения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

- Обоснование ресурсного обеспечения  программы

| Источник | Всего (руб.) | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015год | 2016год | 2017год |
| Местный бюджет | 4389097 | 1789097 | 1550000 | 1050000 |
| Бюджет Лежневского муниципального района | 278800 | 278800 | - | - |
| ВСЕГО: | 4667897 | 2067897 | 1550000 | 1050000 |

4. Механизм реализации  программы

Организацию управления за ходом реализации Программы и контроль осуществляет – администрация муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение»

- Оценка эффективности  программы, рисков ее реализации.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации   функций достижения приоритетов и целей   в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий развития сети дорог внутри поселения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность

реализации стратегически и социально важных   проектов и видов деятельности;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут

сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

- неактуальность планирования и запаздывание согласования  Программы;

- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям

Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

Приложение к Программе

Перечень проводимых мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории Новогоркинского сельского

поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

на 2015 – 2017 годы»

2015 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяжен ность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новые Горки ул. Горького | 0,62 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, восстановление асфальтового полотна дороги | 2 кв.2015г. | 800000 бюджет с/п |
| 2. | дер. Старый Карачун | 0,4 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги | 2 кв.2015г. | 200000 бюджет с/п |
| 3. | с.Новые Горки ул. Восточная | 0,27 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, в том числе установка водоотводящей трубы (диам.0,8м) | 3 кв.2015г. | 200000 бюджет с/п |
| 4 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,015 | Межевание дорог | 2,3 кв.2015г. | 50000 бюджет с/п |
| 5. | с.Новые Горки ул. Корневская; ул. Горького; ул. Фабричная |  | Установка дорожных знаков, нанесение и восстановление горизонтальной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей | 4 кв. 2015г. | 200000 бюджет с/п |
| 6 | с. Новые Горки ул.П.Ярцева | 0,38 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2015г. | 89097 бюдж.с/п |
| 7 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | В зимнее время | 250000 бюджет с/п |
| 8 | с.Новые Горки-д.Панютино | 3,2 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г. (1кв.2016г.) | 43840=00 бюд.района |
| 9 | д.Коровиха-д.Бруснижново | 2,0 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г. (1кв.2016г.) | 27400=00 бюд.района |
| 10 | д.Борисцево - д.Детково | 2,2 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г. (1кв.2016г.) | 30140=00 бюд.района |
| 11 | с.Новые Горки – д.Дьяково | 4,5 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 61650=00 бюд.района |
| 12 | Подъезд к д.Есино | 1,2 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 16440=00 бюд.района |
| 13 | Подъезд к д.Старый Карачун | 0,5 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 6850=00 бюд.района |
| 14 | с.Новые Горки – д.Грезино | 2,5 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 34250=00 бюд.района |
| 15 | Подъезд к д.Борисцево | 0,6 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 8220=00 бюд.района |
| 16 | д.Панютино – д.Федорково | 3,0 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 41100=00 бюд.района |
| 17 | д.Дягильково – д.Дудино | 0,65 | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 4 кв. 2015г (1кв.2016г.) | 8910=00 бюдж.района |
|  | ИТОГО: | 31,035 |  |  | 2067897 |

2016 год.

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяжен ность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новые Горки ул. Комсомольская | 0,24 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, | 2 кв.2016г. | 150000 бюджет с/п |
| 2. | с.Новые Горки ул.Лесная | 0,4 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, в том числе установка 2-х водоотводящих труб. | 3 кв.2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 3. | с.Новые Горки ул.Болотная | 0,38 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 3 кв.2016г. | 100000 бюджет с/п |
| 4. | с.Новые Горки ул. Некрасова | 0,44 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 3 кв.2016г. | 100000 бюджет с/п |
| 5. | с.Новые Горки ул. 5-я Линия | 0,21 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги, в том числе установка водоотводящей трубы. | 3 кв.2016г. | 150000 бюджет с/п |
| 6. | с.Новые Горки ул. Набережная | 0,7 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 4 кв.2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 7. | с.Новые Горки ул. Южная | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 4 кв.2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 8. | с.Новые Горки ул. Южная; ул. Горького; ул. Корневская |  | Установка дорожных знаков, нанесение и восстановление горизонтальной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей | 4 кв. 2016г. | 200000 бюджет с/п |
| 9 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,015 | Межевание дорог | 2,3 кв. 2016г. | 50000 бюдж.ет с/п |
| 10 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | В зимнее время | 200000 бюджет с/п |
|  | ИТОГО: | 11,585 |  |  | 1550000 |

2017 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяженность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Корнево | 1,0 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 2 | с.Новые Горки ул.1 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 3 | с.Новые Горки ул. 2 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2 кв.2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 4 | с.Новые Горки ул. 3 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 5 | с.Новые Горки ул. 4 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 6 | с.Новые Горки ул. 6 Линия | 0,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 2кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 7 | Автомобильные дороги на территории Новогоркинского сельского поселения | 9,014 | Межевание дорог | 2,3кв. 2017г. | 50000 бюджет с/п |
| 8 | д. Дягильково | 1,2 | Выполнение работ по текущему ремонту дороги. | 3 кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 9 | с.Новые Горки ул.Советская | 0,8 | Восстановление асфальтового полотна дороги | 3 кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 10 | с.Новые Горки ул.Подгорная | 0,5 | Восстановление асфальтового полотна дороги | 3 кв. 2017г. | 150000 бюджет с/п |
| 11 | Территория Новогоркинского сельского поселения |  | Расчистка улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | В зимнее время | 150000 бюджет с/п |
|  | ИТОГО: | 13,514 |  |  | 1050000 |