П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Новогоркинского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

«  23      »   ноября     2012                                                                                           №    180

О разработке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования Новогоркинского сельского поселения

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях определения назначения территории Новогоркинского сельского поселения исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения (Приложение 1).

- Создать комиссию по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения (далее - комиссия).

- Утвердить Положение о комиссии (Приложение 2).

- Утвердить состав комиссии (Приложение 3).

- Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения (Приложение 4).

- Поручить комиссии:

- разработку задания на подготовку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения;

- подготовку совместно с организацией-проектировщиком проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения;

- организацию и проведение публичных слушаний по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения;

- при необходимости обеспечить доработку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения с учетом результатов публичных слушаний;

- рассмотрение предложений по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения;

- осуществление иных полномочий,  необходимых для выполнения возложенных на комиссию задач и функций.

- . Разместить данное постановление на официальном сайте администрации :

: http://novo-goradm.ru/

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Новогоркинского сельского поселения:                                        М.В.Горелова

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Новогоркинского сельского поселения № 180 от 23.11.2012г

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте администрации Новогоркинского сельского поселения -: http://novo-goradm.ru/, информации о принятии решения о подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки (постановление администрации с приложениями) | Не позднее чем через 10 дней с даты принятия настоящего постановления | Глава администрации |  |  |
| 2 | Подготовка задания на разработку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки | Декабрь 2012г | комиссия |  |  |
| 3 | Утверждение задания на разработку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. | Декабрь 2012г | Глава администрации |  |  |
| 4 | Заключение договора (контракта) на разработку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки с проектной организацией в соответствии с действующим законодательством | Декабрь 2012г | Глава администрации |  |  |
| 5 | Подготовка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки | Январь-февраль 2013г | Проектная организация |  |  |
| 6 | Проверка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. При необходимости – их доработка |  | Комиссия. проектная организация |  |  |
| 7 | Направление проектов генерального плана и правил землепользования и застройки главе Новогоркинского сельского поселения |  | Глава администрации |  |  |
| 8 | Размещение проекта генерального плана в федеральной государственной информационной системе территориального планирования |  | Глава администрации |  |  |
| 9 | Опубликование проекта правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренным для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Новогоркинского сельского поселения |  | Глава администрации |  |  |
| 10 | Согласование проекта генерального плана в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 3 месяца после утверждения проекта | Глава администрации |  |  |
| 11 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки | Не позднее 10 дней после получения проекта |  | Глава поселения |  |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана | 3 месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний |  | комиссия |  |
| 13 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | Июнь 2013г |  | Глава администрации |  |
| 14 | Доработка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки (при необходимости) | По мере необходимости |  | Глава администрации |  |
| 15 | Направление проектов генерального плана и правил землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главе местной администрации | Июль 2013г |  | комиссия |  |
| 16 | Направление проектов генерального плана и правил землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) в представительный орган поселения | Не позднее 10 дней с момента получения проектов ген.плана и ПЗЗ |  | Глава администрации |  |
| 17 | Рассмотрение и утверждение на заседании Совета депутатов Новогоркинского сельского поселения генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения | Не ранее , чем 3 мес. с момента размещения проекта ГП в ФГИС ТП |  | Глава поселения |  |
| 18 | Размещение генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее 10 дней с момента утверждения |  | Глава администрации |  |
| 19 | Опубликование правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренным для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Новогоркинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 20 | Направление копии решения об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения, а также текстовых и графических материалов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения на электронном носителе в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Не позднее 14 дней с момента утверждения |  |  | Глава администрации |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Новогоркинского сельского поселения № 180 от 23.11.2012г

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения (далее – Комиссия) создается в целях подготовки проекта генерального плана Новогоркинского сельского поселения (далее - проект генерального плана) и проекта правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения (далее – проект правил), а также для подготовки предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения и рассмотрения таких предложений, поступающих от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ивановской области, нормативными правовыми актами  Лежневского муниципального района и Новогоркинского сельского поселения.

2. Деятельность комиссии

2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, а в период подготовки проекта генерального плана и проекта правил - не реже одного раза в месяц.

2.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов.

  - .Ход заседания Комиссии фиксируется протоколом, который подписывают председатель комиссии, секретарь комиссии и все присутствующие на заседании члены Комиссии. В случае если любой из членов Комиссии высказывает особое мнение по предмету обсуждения, запись об этом вносится в протокол.

3. Функции комиссии

3.1. Оказание содействия проектной организации при подготовке проекта генерального плана и проекта правил.

3.2. Осуществление контроля за подготовкой проектной организацией проекта генерального плана и проекта правил.

3.3. Рассмотрение проекта генерального плана и проекта правил, представленных проектной организацией.

3.4. Организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту генерального плана и проекту правил.

3.5. Подготовка заключений по результатам публичных слушаний.

3.6. Рассмотрение предложений и обращений по вопросам, связанным с разработкой проекта генерального плана и проекта правил.

3.7. Обеспечение доработки проекта генерального плана и проекта правил по результатам публичных слушаний и согласования (при необходимости).

3.8. Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки и рассмотрения таких предложений, поступающих от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

3.9. Осуществление иных функций, отнесенных к компетенции комиссии в соответствии с действующим законодательством.

4. Права и обязанности председателя, секретаря и членов  комиссии

4.1. В состав комиссии включаются представители администраций Лежневского муниципального района и Новогоркинского сельского поселения, представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.

4.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель, секретарь и члены комиссии имеют равные права, если иное не установлено настоящим Положением.

4.3. Председателем комиссии по статусу является глава администрации Новогоркинского сельского поселения.

4.4. Председатель комиссии:

а) руководит работой комиссии;

б) созывает и ведет ее заседания;

в) привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности.

4.5. Секретарь комиссии обеспечивает:

а) проведение заседаний комиссии;

б)  оповещение членов комиссии об очередном заседании;

в) сбор замечаний, предложений и дополнений к проекту генерального плана и проекту правил, а также  контроль за их своевременным поступлением (не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания комиссии);

г) ознакомление членов комиссии с поступившими материалами;

д) ведение и оформление протоколов заседания комиссии;

е) обеспечение подписания протокола комиссии председателем и всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии.

4.6. Секретарь не является членом комиссии и не имеет права голоса.

4.7. Члены комиссии обязаны:

а) принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии;

б) участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии;

в) высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта генерального плана со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.

4.8. Члены комиссии имеют право:

а) знакомиться со всеми представленными на комиссию материалами и документами;

б) высказывать свое особое мнение с занесением его в протокол заседания комиссии.

Приложение № 3 к Постановлению

Администрации Новогоркинского сельского поселения № 180 от 23.11.2012г

# СОСТАВ

комиссии по подготовке документов территориального планирования Лежневского сельского поселения

| 1. | Председатель комиссии: | Горелова М.В. | глава администрации Новогоркинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Секретарь комиссии: | Алехина О.А. | Специалист администрации Новогоркинского сельского поселения |
| 3. | Члены комиссии: | Фролова И.Н. | Глава Новогоркирнского сельского поселения |
|  |  | Беляков С.А. | депутат Совета Новогоркинского сельского поселения |
|  |  | Гончаренко В.Ф | депутат Совета Новогоркинского сельского поселения |
|  |  | Кокина Н.Е |  |

Приложение № 4 к Постановлению

Администрации Новогоркинского сельского поселения № 180 от 23.11.2012г

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления о подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки  заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Предложения могут быть направлены до момента принятия главой местной администрации решения о направлении проектов генерального плана и правил землепользования и застройки в представительный орган доля утверждения. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: Ивановская обл. Лежневский р-н с.Новые Горки ул.Советская д.11

3. Предложения по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.