АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024г.                                                                        № 10

О внесении изменений в постановление администрации Новогоркинского

сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

№ 89 от 04.12.2023г. «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и  застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.      № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Новогоркинского сельского поселения, Решением Совета Новогоркинского сельского поселения от 30.12.2013г. № 62 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области», а так же соглашением о передаче полномочий администрацией Лежневского муниципального района администрации Новогоркинского сельского поселения на утверждение Генерального плана поселения, Правил землепользования и застройки, администрация Новогоркинского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области № 89 от 04.12.2023г. «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и  застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»

2. Приложение 1 к постановлению администрации Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области № 89 от 04.12.2023г.                 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и  застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области» читать в новой редакции.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Сельские вести" и размещению на официальном сайте администрации Новогоркинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новогоркинского сельского поселения                          А.С.Леви

Приложение 1

к Постановлению администрации  Новогоркинского сельского поселения

№ 10 от 15.03.2024г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района     Ивановской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (постановление администрации с приложениями) | декабрь 2023.г | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней с даты принятия настоящего постановления декабрь 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 3 | Подготовка и утверждение задания на разработку проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки | декабрь 2023г. | Комиссия |
| 4 | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки. При необходимости – их доработка. | декабрь - январь 2023г.- 2024г. | Комиссия, проектная организация |
| 5 | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, главой Новогоркинского сельского поселения на соответствие действующего законодательства | декабрь – январь 2023г.- 2024г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 6 | Опубликование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Новогоркинского сельского поселения | март – апрель 2024г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | март – апрель 2024г. | Совет Новогоркинского сельского поселения |
| 8 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | март - май 2024г. | Комиссия, Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| 9 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | апрель - май 2024г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 10 | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (при необходимости) | По мере необходимости | Комиссия, проектная организация |
| 11 | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений) главе Новогоркинского сельского поселения | май - июнь 2024г. | Комиссия |
| 12 | Рассмотрение и утверждение на заседании Совета Новогоркинского сельского поселения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения | май - июль 2024г. | Совет Новогоркинского сельского поселения |
| 13 | Опубликование Правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Новогоркинского сельского поселения | июнь - август 2024г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 14 | Направление копии решения об утверждении Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения на электронном носителе в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Не позднее 14 дней с момента утверждения | Глава Новогоркинского сельского поселения |